## Slide 1: Визуальная новелла
Команда "Голодные игры"

## Slide 2: Кто мы и чего хотим?
Мы - студенты первого курса направлений, которые так или иначе связаны с компютерными технологиями. Мы заинтересованы в том, чтобы развиваться по нашим направлениям.
Мы хотим, чтобы больше людей узнали про профессии, которые доступны после обучения на наших направлениях, а также хотим помочь абитурентам с определением своей будущей профессии.

## Slide 3: Кто и чем занимался?

## Slide 4: Аналитик Игорь Нажимов
Создание карты эмпатии
Создание опроса для аналитики интересующих абитурентов профессий
Анализ конкурентов
Поиск музыки для новеллы

## Slide 5: Дизайнер София Чернявская
Создание спрайтов персонажей
Создание фонов

## Slide 6: Геймдизайнер Данил Христолюбов
Создание и продумывание персонажей
Создание сюжета и развилок
Продумывание диалогов и локаций

## Slide 7: Разработчик Фома Медведев
Помощь в организационной работе
Соединение работы всей команды в один продукт
Работа со всеми готовыми файлами проекта
Программирование игры

## Slide 8: Тимлид Владислав Пучков
Организация процесса создания игры
Определение целей
Наблюдение и оценка проделанной командой работы
Создание этой презентации

## Slide 9: Карта создания новеллы
НАЧАЛО
1
Поиск людей в команду
Старт: 20 сентября
РОЛИ
Распределение ролей
Сентябрь 22
2
ПОИСК
3
Выбор темы новеллы
Сентябрь 30
ЗАДАЧИ
4
Определение целей и задач
Октябрь 2
SOFT
Выбор программ для решения задач
Октябрь 10
5
СОЗДАНИЕ
Старт разработкиновеллы
Октябрь 14
6
ALPha TESTing
7
Первая демо-версия новеллы
Ноябрь 8
Конец
8
Сдача проекта по ОПД
План декабрь 15